## Slide 1
基于 Rollout-Q-learning 的
动态调度算法设计与实验分析
多技能资源约束 · 任务可中断 · 里程碑延迟惩罚
J10 / J20 / J30 正式实验结果
RQL vs 启发式 / QL / RH
May 2026

## Slide 2
01 背景
研究背景：动态项目调度的三类压力
Rollout-Q-learning 动态调度算法
实际项目调度不是静态排序问题，调度器同时面对资源异质性、执行扰动和阶段性交付约束。
1
多技能人员
同一任务由不同人员执行时耗时不同，且技能匹配约束决定可行动作集合。
2
任务可中断
执行过程中可能需要释放人员、恢复任务，当前决策会改变后续可行域。
3
里程碑惩罚
目标不只追求完工时间，而是最小化各里程碑的加权延迟惩罚。
算法目标
在离散决策时刻选择“任务-人员-执行方式”，使所有里程碑加权延迟惩罚之和最小。
参考: 算法设计文档与当前代码实现

## Slide 3
02 问题
问题描述：约束网络、人员技能与里程碑共同定义目标
Rollout-Q-learning 动态调度算法
0
1
2
3
4
M1
End
任务网络 DAG
优化目标
min Σ w_m · max(0, C_m - D_m)
前序约束：任务必须在所有紧前任务完成后才可执行
资源约束：每名人员同一时刻最多执行一个任务
技能约束：人员必须满足任务技能要求，执行时间与人员相关
中断恢复：任务可中断，但恢复动作需从已有进度继续
规模定义：J10 表示 10 个真实任务，文件总节点数为 J+2
目标函数: 里程碑加权延迟惩罚，越小越好

## Slide 4
03 算法
算法总体框架：训练阶段学习动作价值，构解阶段形成调度方案
Rollout-Q-learning 动态调度算法
输入项目数据
任务 / 人员 / 里程碑
初始化环境
状态空间 + Q表
Rollout 采样
记录轨迹
Episode 结束
统一更新 Q表
最终构解
Q + cost-to-go
输出方案
总延误惩罚
多轮 episode 直到达到 EP 或 Q表收敛
Q(s,a)
训练阶段: 探索动作集合并学习状态-动作价值
CTG
前瞻机制: 用启发式估计候选动作的后续代价
Beam
构解阶段: beam search 控制质量与时间
S*
最终输出: 调度计划与 penalty
RQL = Q-learning policy + rollout cost-to-go assisted decoding

## Slide 5
03 算法
状态、动作与奖励：让 Q 表看到调度压力和动作差异
Rollout-Q-learning 动态调度算法
NLF
网络层级
SBI
技能瓶颈
MUR
里程碑紧迫
RUR
资源利用
CRT
关键运行任务
ITN
中断任务数
离散状态 s = (NLF, SBI, MUR, RUR, CRT, ITN)
完整动作
动作类型
assign / resume / continue
任务编号
task_id
人员编号
person_id
a = (action_type, task_id, person_id)
奖励组合
r_update = local_scale · r_local + global_scale · (-penalty)
局部奖励包含即时反馈与 cost-to-go 前瞻收益
全局奖励由 episode 结束后的总延误惩罚给出
Q 表按完整动作存值，避免不同任务/人员被混成同一动作
状态特征统一为当前代码中的 6 维离散表示

## Slide 6
03 算法
正式 RQL 参数：分规模收敛配置，而不是统一套用一组参数
Rollout-Q-learning 动态调度算法
定参逻辑
J10 使用 checkpoint 配置：保持较短 EP，选择训练过程中的最佳 Q 表快照。
J20/J30 使用 combined 配置：checkpoint + 里程碑惩罚权重归一化 + lookahead warmup。
后期探索率降低到 0.005，alpha 逐步衰减并保留 0.01 下限。
正式实验中 RQL 按每个案例 3 个 seed 的最优 penalty 进入实例级统计。
规模 | profile | EP | 关键设置
J10 | checkpoint | 500 | best-Q checkpoint, late epsilon, alpha floor
J20 | combined | 1000 | checkpoint + normalization + warmup
J30 | combined | 1500 | checkpoint + normalization + warmup
收敛策略的含义
checkpoint 解决“最后一轮 Q 表未必最好”的问题。
归一化削弱不同规模里程碑权重总量差异。
warmup 避免前期 cost-to-go 信号过早主导探索。
参数来自 RQL 收敛性实验与后续 scale-specific 对比实验

## Slide 7
04 实验
实验设置：固定案例集、多方法统一评价
Rollout-Q-learning 动态调度算法
项目 | 设置
案例规模 | J10、J20、J30；每个规模取 100 个正式案例
运行次数 | 随机方法每个案例 3 个 seed；确定性启发式运行 1 次
对比方法 | MPV-SLK-EFT、MXS+MF、SLK-EFT、SPT、ECT、FIFO、QL、RH、RQL
统计指标 | AOTV、Best、Std、ARPD、Time；penalty 越小越好
指标定义
AOTV：同一规模下所有案例的平均总延误惩罚。
Best：每个案例所有 seed 的最小 penalty，再对案例取平均。
Std：实例级平均 penalty 的标准差，反映稳定性。
ARPD：相对同案例最优结果的平均百分比偏差。
Time：训练和构解总耗时的平均值。
300
总案例数
9
对比方法
3
随机 seeds
实验文件: results/formal_j10_j20_j30_100cases_3seeds_scale_specific.xlsx

## Slide 8
04 实验
主结果：RQL 在三个规模上均取得最低 AOTV
Rollout-Q-learning 动态调度算法
Chart: 
| J10 | J20 | J30
RQL | 1.301 | 2.277 | 2.473
RH | 1.457 | 2.722 | 2.677
MXS+MF | 2.284 | 3.332 | 3.587
MPV-SLK-EFT | 2.202 | 3.833 | 3.833
QL | 1.992 | 5.1433 | 13.229
1.301
J10 RQL AOTV
2.277
J20 RQL AOTV
2.473
J30 RQL AOTV
解读：RQL 相比单纯 RH 进一步降低 AOTV，说明 Q 表学习到的动作偏好对 rollout 解码有增益；QL 单独使用在 J20/J30 上明显不稳定。
数据源: J10/J20/J30 100案例 x 3 seeds 正式对比实验

## Slide 9
04 实验
相对提升：RQL 的优势主要来自“学习 + 前瞻”的组合
Rollout-Q-learning 动态调度算法
Chart: 
| J10 | J20 | J30
相对 RH 降低 AOTV | 10.7069 | 16.3483 | 7.6205
相对最佳确定性启发式降低 AOTV | 40.9173 | 31.6627 | 31.0566
J10: 相对 RH 降低 10.7%，相对 MPV-SLK-EFT 降低 40.9%
J20: 相对 RH 降低 16.3%，相对 MXS+MF 降低 31.7%
J30: 相对 RH 降低 7.6%，相对 MXS+MF 降低 31.1%
结论
在中小规模案例上，RQL 不只是替代启发式，而是在 rollout 基础上通过训练偏好继续压低 penalty。
数据源: J10/J20/J30 100案例 x 3 seeds 正式对比实验

## Slide 10
04 实验
稳健性：RQL 的 ARPD 在三个规模上均排名第1
Rollout-Q-learning 动态调度算法
Chart: 
| J10 | J20 | J30
RQL | 8.1459 | 25.4235 | 25.3161
RH | 23.0855 | 51.4428 | 38.5204
MXS+MF | 87.599 | 90.2468 | 77.9257
MPV-SLK-EFT | 76.0014 | 120.4769 | 93.9074
QL | 56.6337 | 202.3702 | 679.0819
规模 | 第1名 | ARPD | 第2名
J10 | RQL | 8.1% | RH
J20 | RQL | 25.4% | RH
J30 | RQL | 25.3% | RH
ARPD 越低表示越接近同一案例上的已知最优结果。RQL 在 J20/J30 的 ARPD 明显低于启发式，说明优势不只体现在少数案例。
数据源: J10/J20/J30 100案例 x 3 seeds 正式对比实验

## Slide 11
04 实验
收敛性分析：RQL 显著改善中规模 Q 表稳定性，但时间成本上升
Rollout-Q-learning 动态调度算法
规模 | QL 收敛率 | RQL 收敛率 | RQL 平均 max Q diff
J10 | 61.0% | 61.0% | 0.0020
J20 | 8.3% | 51.7% | 0.0032
J30 | 0.0% | 32.3% | 0.0081
Chart: 
| 100 | 200 | 300
J10 decoded penalty | 0.3 | 0.3 | 0.3
J20 decoded penalty | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
J30 decoded penalty | 17.5 | 7.8 | 7.7 | 3.8 | 7 | 16.3 | 23.4 | 8.1 | 6.9 | 11.5 | 13.6 | 5.6 | 14.3 | 8.9 | 5.9
J20/J30 中，RQL 收敛率高于 QL，说明前瞻信号和分规模训练策略有效降低 Q 表振荡。
J30 的代表性曲线仍有波动，说明大状态空间下训练稳定性仍是主要风险。
平均耗时：RQL J10 6.6s，J20 41.2s，J30 178.8s。
代表性曲线来自 convergence sheet 中记录的案例，不代表所有案例逐轮平均。
数据源: J10/J20/J30 100案例 x 3 seeds 正式对比实验

## Slide 12
结论
RQL 的价值在于把“启发式前瞻”转化为可学习的动作偏好，并在最终构解中继续用 cost-to-go 控制解质量。
结果层面：J10/J20/J30 上 AOTV 与 ARPD 均排名第1。
机制层面：完整动作 Q 表、统一轨迹更新、scale-specific 收敛策略共同改善训练质量。
代价层面：RQL 在 J30 上耗时明显上升，后续需要继续优化缓存、候选动作剪枝和训练预算。
论文表达：创新点应聚焦“Rollout 前瞻引导 Q-learning + 分规模收敛控制 + 可解释启发式基线对比”。
#1
AOTV rank
3/3
Scales
300
Cases
Q&A